## Slide 1
Multiprojekt Übersichten
Erzeugt durch den VISBO Report Generator © 2013

## Slide 2: Aktueller Status der Projekte
Stand:
Zeitraum:
Projekt-Tafel(Status)
 | Projekt | Gesamt Einschätzung Projektleitung
 | Entwicklung 5 | es sind neue Anforderungen bezgl. Sicherheit dazugekommen - wir haben noch keinen Weg gefunden, die mit unser aktuellen Architektur zu leisten; es muss entschieden werden, ob die Anforderung in der Form bestehen bleiben muss
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Bisherige Zielerreichung
Prognose Zielerreichung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)

## Slide 3: Status Ziele
Stand:
Zeitraum:
Bisherige Zielerreichung
Prognose Zielerreichung
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Bisherige Zielerreichung
Prognose Zielerreichung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)

## Slide 4: Details zu „Rot“ bewerteten Zielen
Projekt-Tafel(Milestones R)
Stand:
Zeitraum:
 | Projekt | Ziel | Datum | Erläuterung
11 | Entwicklung 5 | Architektur Dokument | 14.09.2013 | es sind neue Anforderungen bezgl. Sicherheit dazugekommen - wir haben noch keinen Weg gefunden, die mit unser aktuellen Architektur zu leisten; es muss entschieden werden, ob die Anforderung in der Form bestehen bleiben muss
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Bisherige Zielerreichung
Prognose Zielerreichung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)

## Slide 5: Einordnung strategischer Fit / technisches Risiko / Rendite
Strategie/Risiko/Marge
Stand:
Zeitraum:
Erläuterung:
Größe der Kugel entspricht der Projekt-Rendite, wenn sie positiv ist
Farbe der Kugel gibt den Projekt-Typ wieder
Rote Kugel: Projekt hat negative Rendite
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)

## Slide 6: Ergebnis-Potenzial
Ergebnis Verbesserungspotential
Stand:
Zeitraum:
Übersicht Auslastung
Details Überauslastung
Details Unterauslastung
Erläuterung: Rollen können sowohl über- wie unterausgelastet sein. In diesem Fall gibt es Monate, wo die Rolle unterausgelastet ist, und andere Monate wo sie stark überausgelastet ist.. Im worst Case müssen damit in den Monaten der Überauslastung externe Kräfte beauftragt werden, die üblicherweise teuerer als die internen Kräfte sind. in anderen Monaten sind die Kapazitäten ungenutzt (=Opportunitätskosten).
Eine möglichst gleichmäßige Ressourcen Nivellierung vermeidet unnötige Mehrkosten und unnötige Opportunitätskosten, was sich unmittelbar im Ergebnis zeigen wird.
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)

## Slide 7: Häufigkeit Projekt-Phasen
Stand:
Zeitraum:
Phase (Rollout)
Phase (Entwicklung)
Phase (Test)
Phase (Konzept)
Phase (Business Case)
Phase (Prototyp)
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)

## Slide 8: Ressourcen Auslastung
Stand:
Zeitraum:
Übersicht Auslastung
Details Überauslastung
Details Unterauslastung
Rolle (Analyst)
Rolle (Entwickler)
Rolle (GUI Spezialist)
Rolle (Architekt)
Rolle (Projektleiter)
Rolle (Tester)
Notes: Portfolio-Name
Projekt-Tafel
Projekt-Tafel(Milestones R)
Projekt-Tafel(Milestones GR)
Ergebnis
Ergebnis Verbesserungspotential
Strategie/Risiko/Marge
Übersicht Auslastung
Details Unterauslastung
Details Überauslastung
Fortschritt Personalkosten
Fortschritt Sonstige Kosten
Fortschritt Gesamtkosten
Fortschritt Rolle(…)
Fortschritt Kostenart(…)
Stand:
Zeitraum:
Phase (…)
Rolle (…)
Kostenart (…)